PICUP 2.0
Architecture de données cible V2

Dossier de décision, modèle cible et stratégie de migration SQL Server

Version de travail fondée sur le code Symfony, create_copy.sql, le mail de cadrage et les captures SSMS/Excel.

# 1. Décision exécutive

La recommandation est de ne pas corriger la base actuelle table par table. Il faut construire un schéma V2 en parallèle, migrer uniquement les données utiles aux écrans et aux règles métier confirmées, puis archiver l’ancien schéma. La table version_application est remplacée par une entité version compacte. Le périmètre Version est intégralement conservé.

| Indicateur | Décision |
| --- | --- |
| Schéma actuel | 26 tables / 202 colonnes, tables vides, doublons et données legacy mélangées au métier |
| Schéma cible | 20 tables, environ 125 colonnes, règles métier explicites et aucune colonne de migration dans le cœur métier |
| Réduction | 6 tables supprimées sans remplacement, 4 structures fusionnées/remplacées, table Version fortement réduite |
| Principe | Conserver les écrans; déplacer les données vers la bonne entité; archiver ce qui n’a pas de besoin fonctionnel validé |

# 2. Exigences confirmées

Application et Version restent les deux agrégats métier principaux.

Les contacts sont historisés par version et par rôle.

Les langages de programmation sont associés aux versions via version_langage.

Le périmètre listes de diffusion est retiré.

La table des utilisateurs ne contient que les administrateurs PICUP.

La dépendance à une autre solution est un besoin obligatoire, même si la table actuelle est vide.

Les documents doivent pouvoir être ajoutés pendant le cycle de vie, au niveau application ou version.

Les données de déploiement par caisse régionale doivent permettre les statistiques et la carte de France.

# 3. Modèle cible

Le modèle cible privilégie des relations explicites. Il évite les colonnes répétitives et les tables purement techniques de filtrage.

# 4. Inventaire des tables cibles

| Table cible | Responsabilité |
| --- | --- |
| administrateur | Comptes autorisés à administrer PICUP, uniquement. |
| application | Identité fonctionnelle de la solution et rattachements métier. |
| version | Version applicative, cycle de vie, fabricant et informations techniques synthétiques. |
| statut | Référentiel commun avec périmètre APPLICATION ou VERSION. |
| phase_version | Étape du cycle de fabrication d’une version. |
| domaine_metier | Référentiel PU/PP; remplace la hiérarchie type_metier + metier vide. |
| type_fabricant | Interne, Éditeur, Prestataire, Open source. |
| fabricant | Entité de fabrication référencée par les versions. |
| contact | Annuaire des personnes métier et techniques. |
| role_contact | PU, PP, SSI, J&C, RGPD, DATA, RTN, support, fabricant, etc. |
| version_contact | Historisation des responsabilités par version. |
| langage_programmation | Référentiel des langages. |
| version_langage | Association version/langage, version technique et langage principal. |
| caisse_regionale | Référentiel minimal et normalisé des CR. |
| deploiement_version | Installation, mise à disposition, dernière connexion et état de mise à jour par CR. |
| dependance_application | Dépendances entre solutions. |
| document | Documents d’application ou de version dans une structure unique. |
| journal_action | Journal fonctionnel des actions sur applications et versions. |
| trace_connexion | Traçabilité technique des connexions. |
| incident_technique | Incidents et résilience technique. |

# 5. Dictionnaire de données essentiel

## application

| Colonne | Type | Règle / sens |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK technique |
| code_pic | NVARCHAR(20) | Identifiant PIC obligatoire et unique |
| code_maps | NVARCHAR(30) | Identifiant MAPS obligatoire |
| code_solution | NVARCHAR(30) | Identifiant solution externe, facultatif |
| nom | NVARCHAR(255) | Nom de la solution |
| description | NVARCHAR(MAX) | Description fonctionnelle |
| statut_id | FK statut | Statut de périmètre APPLICATION |
| domaine_pu_id | FK domaine_metier | Domaine PU |
| domaine_pp_id | FK domaine_metier | Domaine PP |
| premiere_mise_en_production_le | DATE | Première MEP |
| decommissionnee_le | DATE | Obligatoire quand statut inactif/décommissionné |
| lien_irma | NVARCHAR(1000) | Lien ou statut ARM/IRMA |
| cree_le / modifie_le | DATETIME2 | Audit technique |

## version

| Colonne | Type | Règle / sens |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |
| application_id | FK application | Application parente |
| numero | NVARCHAR(50) | Numéro de version unique par application |
| description | NVARCHAR(MAX) | Description fonctionnelle de la version |
| release_note | NVARCHAR(MAX) | Notes de version |
| statut_id | FK statut | Statut de périmètre VERSION |
| phase_version_id | FK phase_version | Phase de fabrication |
| fabricant_id | FK fabricant | Fabricant obligatoire |
| mise_a_disposition_le | DATE | Date de mise à disposition |
| mise_en_production_le | DATE | Date de MEP |
| decommissionnee_le | DATE | Date de fin de vie |
| trajectoire_fabrication_url | NVARCHAR(1000) | Lien vers Wiki Kosmos |
| informations_techniques | NVARCHAR(MAX) | Synthèse libre des données legacy utiles |
| est_en_production | BIT | Une seule version par application |
| cree_le / modifie_le | DATETIME2 | Audit technique |

## version_contact

| Colonne | Type | Règle / sens |
| --- | --- | --- |
| version_id | FK version | Version concernée |
| contact_id | FK contact | Personne |
| role_contact_id | FK role_contact | Responsabilité |
| est_principal | BIT | Un principal actif par rôle et version |
| debut_le / fin_le | DATE | Historisation de la responsabilité |

## version_langage

| Colonne | Type | Règle / sens |
| --- | --- | --- |
| version_id | FK version | Version concernée |
| langage_id | FK langage_programmation | Langage |
| version_technique | NVARCHAR(60) | Ex. 8, 11, 17, 8.2 |
| est_principal | BIT | Langage principal |
| commentaire | NVARCHAR(500) | Précision de migration |

## deploiement_version

| Colonne | Type | Règle / sens |
| --- | --- | --- |
| version_id | FK version | Version installée |
| caisse_regionale_id | FK caisse_regionale | CR |
| mise_a_disposition_le | DATE | Disponibilité pour la CR |
| installation_le | DATE | Installation effective |
| derniere_connexion_le | DATETIME2 | Dernière connexion connue |
| est_a_jour | BIT | État calculé ou synchronisé |

# 6. Décisions table par table

| Source actuelle | Cible | Décision | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| utilisateur_app | administrateur | Renommer et réduire | login_utilisateur→identifiant; actif→est_actif; supprimer password/structure/matricule si toujours vides |
| application | application | Restructurer | old_id hors métier; libelle→nom; description_fonctionnelle→description; supprimer version_production_id/date_derniere_mep et calculer depuis version |
| version_application | version | Remplacer | Conserver identité/cycle de vie; migrer contacts, langages, déploiements; archiver les colonnes legacy non couvertes par les écrans |
| application_contact | - | Supprimer | Table vide et contacts attendus au niveau version |
| version_contact | version_contact | Conserver | Normaliser les dates; historisation par rôle |
| fabricant_contact | - | Supprimer | Table vide; contact fabricant porté par version_contact avec rôle FABRICANT |
| fabricant_type | type_fabricant | Renommer | Référentiel valide INTERNE/EDITEUR/PRESTATAIRE/OPEN_SOURCE |
| fabricant | fabricant | Conserver | Renommer actif/date_*; FK vers type_fabricant |
| fabricant_filtre | - | Supprimer | Duplication technique de fabricant; filtrer directement sur fabricant |
| langage_programmation | langage_programmation | Conserver | Référentiel valide; compléter les codes si besoin |
| version_langage | version_langage | Conserver et alimenter | Ajouter version_technique, est_principal, commentaire; migrer les technologies reconnues |
| statut | statut | Restructurer | Ajouter perimetre APPLICATION/VERSION pour éviter le mélange sémantique |
| etape_version | phase_version | Renommer et recaler | Aligner les valeurs sur décisions métier: Nouveau/Développement/Pilote/Production/Décommissionnement |
| type_metier | domaine_metier | Renommer | Les données existantes sont des domaines; table metier est vide |
| metier | - | Supprimer | Table vide; éviter une hiérarchie artificielle non utilisée |
| ListeCR | caisse_regionale | Réduire | Conserver code, nom, code_mnemonique; archiver les colonnes historiques non utilisées |
| application_dependance | dependance_application | Conserver et activer | Table vide mais besoin obligatoire confirmé par le cahier de besoins |
| application_document + version_document | document | Fusionner | Une table avec contrainte parent application XOR version |
| historique_application | journal_action | Remplacer | Journal des actions application/version, utilisateur admin, avant/après JSON optionnels |
| listes_diffusion + liaison_liste_diffusion_contact | - | Supprimer | Tables vides et périmètre explicitement retiré |
| login_trace | trace_connexion | Renommer | Conserver avec politique de rétention |
| incident_lecture_donnees | incident_technique | Renommer | Conserver comme table technique avec rétention |

# 7. Règles de gestion

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | Une application possède une ou plusieurs versions. |
| RG-02 | Le couple application + numéro de version est unique. |
| RG-03 | Une seule version active peut être marquée en production pour une application. |
| RG-04 | Un statut ne peut être appliqué qu’à son périmètre APPLICATION ou VERSION. |
| RG-05 | Une version possède un fabricant et une phase de cycle de vie. |
| RG-06 | Les contacts sont rattachés aux versions, avec rôle et période de validité. |
| RG-07 | Pour un rôle donné, une version ne peut avoir qu’un contact principal actif. |
| RG-08 | Une version peut utiliser plusieurs langages; un seul peut être principal. |
| RG-09 | Un document appartient soit à une application, soit à une version, jamais aux deux. |
| RG-10 | Une dépendance ne peut pas relier une application à elle-même. |
| RG-11 | Une CR ne possède qu’un enregistrement de déploiement par version. |
| RG-12 | Les administrateurs sont distincts des contacts métier. |

# 8. Migration des données de version_application

La migration ne doit pas reproduire la table historique colonne pour colonne. Elle doit distribuer les informations selon leur sens métier.

| Données source | Destination / traitement |
| --- | --- |
| Identité, numéro, release note, dates, statut, phase | version |
| nom_prenom_rmn/rmpa/rtp et autres personnes legacy | contact + version_contact après rapprochement et dédoublonnage |
| PHP, Java, C#, Cobol, TypeScript, SQL détectés dans les champs techniques | version_langage |
| Access, SQL Server, Excel, Quick3270, Satambo et outils non langages | informations_techniques ou référentiel technologie futur, pas langage_programmation |
| Dates de mise à disposition/installation/connexion par CR | deploiement_version |
| autre_dependance/commentaire_dependance | dependance_application si une cible est identifiable; sinon informations_techniques et rapport de rejet |
| old_id, old_id_application, api_reference_id | table de correspondance temporaire dans un schéma migration, jamais dans le modèle final |
| Colonnes sans écran, massivement NULL ou sémantiquement inconnues | archive en lecture seule; ne pas migrer par défaut |

# 9. Stratégie de migration

| Phase | Contenu |
| --- | --- |
| 1. Cadrage | Geler le dictionnaire de données, valider les valeurs de statuts/phases et les colonnes réellement visibles dans les écrans. |
| 2. Création V2 | Créer les tables dans un nouveau schéma ou une nouvelle base de recette. |
| 3. Référentiels | Migrer statuts, phases, domaines, types fabricants, fabricants, rôles, langages et CR. |
| 4. Cœur métier | Migrer applications puis versions avec une table de correspondance des anciens identifiants. |
| 5. Normalisation | Migrer contacts, version_contact, version_langage, dépendances et déploiements. |
| 6. Documents et journal | Créer les structures même si les tables source sont vides, car les besoins sont confirmés. |
| 7. Adaptation Symfony | Mettre à jour entités Doctrine, repositories, formulaires, contrôleurs, Twig et exports. |
| 8. Recette | Comparer les écrans, les comptages, les versions de production et les contacts. |
| 9. Bascule | Passer en lecture seule, synchroniser le delta, basculer, surveiller et conserver l’ancien schéma en archive. |

# 10. Contrôles de qualité obligatoires

100 % des applications migrées ou explicitement rejetées avec motif.

100 % des versions rattachées à une application.

Aucun doublon application + numéro de version.

Au maximum une version de production par application.

Aucun contact orphelin et aucun rôle inconnu.

Toutes les valeurs technologiques non reconnues listées dans un rapport de migration.

Les écrans de lecture et les exports donnent les mêmes résultats fonctionnels avant/après.

Les tables supprimées sont archivées avant suppression physique.

# 11. Points à faire valider avant développement

| Sujet | Arbitrage |
| --- | --- |
| Phases | Le mail évoque Nouveau/Développement/Pilote/Production/Décommissionnement, tandis que la base contient Étude/Dev/Test/Recette/MEP/Decom. La liste officielle doit être arbitrée. |
| Statuts Version | Le besoin Excel indique À démarrer/En cours/Abandon/Suspendu/Fin de support. Confirmer la liste et le lien avec la phase. |
| Documents | Valider les catégories de documents et les règles de conservation. |
| Technologies | Confirmer si seules les langues sont attendues à l’écran ou si bases/frameworks/outils doivent être structurés. |
| Dépendances | Définir les types de dépendance et le comportement lorsque la solution cible n’existe pas encore dans PICUP. |
| CR | Définir la source de vérité des installations et dernières connexions. |
| Journal | Valider le niveau de détail et la durée de conservation. |

# 12. Conclusion

La cible proposée est volontairement plus petite que le schéma actuel, mais elle ne sacrifie aucun écran confirmé. Elle retire les structures mortes, transforme les données répétitives de la table Version en relations normalisées et sépare clairement le métier, les référentiels et la technique. Le script SQL joint constitue une base de travail pour une implémentation en recette; il doit être finalisé après arbitrage des statuts, phases et technologies.

Livrables associés : PICUP_V2_SCHEMA_CIBLE.sql et PICUP_V2_MAPPING.csv.