# Procédure d'arrêt contrôlé des services d'une infrastructure

Documentation technique – Modèle générique

# 1. Objectif

Décrire une procédure standard permettant d'arrêter de manière sécurisée les composants d'une infrastructure informatique lors d'une maintenance, d'une migration ou d'une mise hors service planifiée.

# 2. Prérequis

Valider la fenêtre de maintenance.

S'assurer qu'une sauvegarde récente est disponible.

Informer les utilisateurs concernés.

Vérifier les droits d'administration sur les serveurs.

Prévoir un plan de retour arrière en cas d'incident.

# 3. Ordre recommandé des opérations

1. Informer les utilisateurs et arrêter les traitements planifiés.

2. Arrêter les applications ou services métier.

3. Arrêter les sites Web (IIS ou Apache selon l'environnement).

4. Désactiver les comptes SQL Server utilisés par les applications.

5. Arrêter les services restants puis les serveurs.

# 4. Arrêt des serveurs

Vérifier qu'aucun traitement critique n'est en cours.

Fermer les applications encore actives.

Arrêter proprement le système d'exploitation.

Contrôler que le serveur est complètement arrêté.

# 5. Arrêt des sites ou pools IIS

Ouvrir le Gestionnaire IIS.

Identifier les sites Web concernés.

Arrêter le ou les sites Web.

Arrêter les pools d'applications associés si nécessaire.

Vérifier que l'état est bien « Arrêté ».

# 6. Arrêt des sites Apache sans redémarrage

Identifier le service Apache concerné.

Arrêter le service Apache.

Désactiver le démarrage automatique afin d'éviter tout redémarrage après un redémarrage du serveur.

Vérifier que le service est bien arrêté et qu'aucun processus Apache n'est encore actif.

# 7. Désactivation des comptes SQL Server

Identifier les comptes techniques utilisés par les applications.

Désactiver les comptes concernés.

Ne pas supprimer les comptes, sauf procédure spécifique.

Documenter les comptes désactivés et conserver une traçabilité.

# 8. Vérifications finales

Confirmer que les serveurs prévus sont arrêtés.

Contrôler que les sites IIS sont arrêtés.

Contrôler que les services Apache sont arrêtés et non configurés pour redémarrer automatiquement.

Vérifier que les comptes SQL Server sont désactivés.

Consigner les opérations réalisées dans le compte rendu de maintenance.

# 9. Bonnes pratiques

Toujours intervenir durant une fenêtre de maintenance validée.

Documenter chaque opération et son heure d'exécution.

Conserver les journaux système.

Faire valider la fin de l'intervention par les responsables concernés.